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ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Результат исполнения
	Срок реализации





	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организационные мероприятия

	2.
	Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования 
	Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г.
	приказ 
	1 июля
2026 года

	3.
	Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – 
ТОР «Моя школа») в Тавдинском муниципальном округе
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
	приказ
	1 июля 
2026 года

	4.
	Проведение информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» 
Харитонова О. В.
Руководители ОО
	информационная кампания
	1 июля 
2026 года

	5.
	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	не менее 
80% педагогических 
и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	1 августа 
2026 года

	6
	Принятие правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Руководители ОО
	принятие правовых актов
	25 августа 
2026 года

	7.
	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций 
Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	не менее 
85% обучающихся общеобразовательных организаций 
Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей)
прошли регистрацию 
в ЕСИА
	15 сентября 2026 года

	8.
	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа
и их родителями (законными представителями) 
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	не менее 
60% обучающихся общеобразовательных организаций 
Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15 сентября 2026 года

	9.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации Тавдинского муниципального округа)

	10.
	Комплектование 
1-го и 10-го классов в РГИС 
по итогам первой волны приема обучающихся
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Руководители ОО
	информация представлена 
в Министерство образования Свердловской области
	3 июля 
2026 года

	11.
	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Руководители ОО
	информация направлена 
в Министерство образования Свердловской области
	10 июля 
2026 года

	12.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Руководители ОО
	все пользователи подключены к ТОР 
«Моя школа» (администраторы)
	19 июля – 
20 августа 
2026 года

	13.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа)
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО 
	все пользователи 
в образовательных организациях подключены 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа)
	с 20 августа 
2026 года

	14.
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено
	с 20 августа 
2026 года

	15.
	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования Свердловской области
	28 августа 
2026 года

	16.
	Заполнение расписания уроков
на 2026/2027 учебный год
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Руководители ОО
	расписание уроков
на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем общеобразовательным организациям Тавдинского муниципального округа
	1 сентября 
2026 года

	17.
	Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях  Свердловской области
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 8 сентября 2026 года

	18.
	Тестовая миграция данных (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа)

	19.
	Формирование тестовой выгрузки 
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	тестовая выгрузка принята Министерством образования Свердловской области
	9 октября 
2026 года

	20.
	Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	получена информация 
от Министерства образования Свердловской области 
о соответствии качества данных
	12 октября 
2026 года

	21.
	Миграция данных (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа)

	22.
	Формирование выгрузки данных 
и загрузка данных в ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	выгрузка передана в ТОР «Моя школа»
	9 ноября 
2026 года

	23.
	Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	подписан протокол корректности загруженных данных
	12 ноября 
2026 года

	24.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа)

	25.
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	сквозное тестирование проведено
	c 12 ноября 
2026 года

	26.
	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ДОО
	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования Свердловской области
	20 ноября 
2026 года

	27.
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	28.
	Обеспечение участия ответственных специалистов 
в Тавдинском муниципальном округе в очных мероприятиях
по подготовке к работе
с ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.

	ответственные специалисты 
приняли участие в очных мероприятиях 
по подготовке к работе
с ТОР «Моя школа»
	11 июля – 
19 августа 
2026 года

	29.
	Обеспечение участия администраторов дошкольных образовательных организаций Тавдинского муниципального округа
в очных мероприятиях 
по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» 
Харитонова О. В.
Руководители ДОО
	администраторы ДОО Тавдинского муниципального округа приняли участие в очных мероприятиях 
по подготовке к работе 
с ТОР «Моя школа»
	19 июля – 
19 августа 
2026 года 

	30.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в мероприятиях 
по подготовке к работе 
в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» 
Харитонова О. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	1 августа – 
1 сентября 
2026 года

	31.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в вебинарах 
по часто задаваемым вопросам
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» 
Харитонова О. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах 
по часто задаваемым вопросам
	с 1 сентября 
до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно

	32
	Проведение мониторинга внедрения ТОР «Моя школа»
	Начальник МОУО – Управления образованием
Рожина С. Г.
Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В.
Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н.
Руководители ОО
	
	с 1 сентября 2026 года еженедельно



